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คำนำ
	
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลกะรุบี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลกะรุบี ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด
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	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์    โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
	การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

วัตถุประสงค์ของการแผนการดำเนินงาน
1. เพื่อให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้นในช่วงปีงบประมาณ
2. เพื่อให้ทราบจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริงกับงบประมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3. เพื่อให้ทราบจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ปฏิบัติจริงและโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
4. เพื่อให้ทราบข้อมูลการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อการใช้ปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป
5. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการควบคุมการปฏิบัติงานการพัฒนาท้องถิ่น
6. เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้
/ประชาชน…
-2-

ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 1) บทนำ 2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน           ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)        2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.03) 3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
1. ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้นในช่วงปีงบประมาณ
2. ทราบจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริงกับงบประมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3. ทราบจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ปฏิบัติจริงและโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
4. ทราบข้อมูลการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อการใช้ปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป
5. สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการควบคุมการปฏิบัติงานการพัฒนาท้องถิ่น
6. สามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
/บัญชีสรุป...
2







บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
(แบบ ผด 01)
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

	ยุทธศาสตร์แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
    ระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
	
	
	
	
	

	1.1 แผนงานการเกษตร
	-
	0.00
	-
	0.00
	

	1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	-
	0.00
	-
	0.00
	

	1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	1
	50.00
	20,000.00
	40.00
	สำนักปลัด

	1.4 แผนงานสาธารณสุข
	1
	50.00
	30,000.00
	60.00
	สำนักปลัด

	รวม
	2
	100.00
	50,000.00
	100.00
	

	2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและ 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	
	
	
	
	

	2.1 แผนงานการศึกษา
	12
	60.00
	4,552,000.00
	84.81
	สำนักปลัด

	2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	7
	35.00
	315,000.00
	5.86
	สำนักปลัด

	2.3 แผนงานเคหะและชุมชน
	-
	0.00
	-
	0.00
	

	2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	1
	5.00
	500,000.00
	9.31
	กองช่าง

	รวม
	20
	100.00
	5,367,000.00
	100.00
	


 
 
1
2
3
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	ยุทธศาสตร์แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
    ส่งเสริมด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว
	
	
	
	
	

	3.1 แผนงานสาธารณสุข
	2
	16.66
	140,000
	20.30
	สำนักปลัด

	3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
	-
	0.00
	-
	0.00
	

	3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	8
	66.66
	535,000.00
	77.59
	สำนักปลัด

	3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
	-
	0.00
	-
	0.00
	

	3.5 แผนงานการเกษตร
	2
	16.66
	14,500
	2.10
	สำนักปลัด

	รวม
	12
	100.00
	689,500.00
	100.00
	

	4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
	
	
	
	
	

	4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
	3
	25.00
	90,000.00
	1.20
	สำนักปลัด

	4.2 แผนงานสาธารณสุข
	3
	25.00
	67,000.00
	0.89
	สำนักปลัด

	4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	1
	8.33
	10,000.00
	0.13
	สำนักปลัด

	4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	-
	0.00
	-
	0.00
	กองช่าง

	4.5 แผนงานงบกลาง
	5
	41.66
	7,312,400.00
	97.76
	สำนักปลัด

	รวม
	12
	100.00
	7,479,400.00
	100.00
	

	5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดี
	
	
	
	
	

	5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	2
	18.18
	15,000.00
	1.57
	สำนักปลัด

	5.2 แผนงานบริหารทั่วไป
	7
	63.63
	455,000.00
	47.76
	สำนักปลัด     
กองคลัง กองช่าง

	5.3 แผนงานเคหะและชุมชน
	-
	0.00
	-
	0.00
	

	5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	2
	18.18
	482,600.00
	50.66
	กองช่าง

	รวม
	11
	100.00
	952,600.00
	100.00
	4
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	ยุทธศาสตร์แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	
	
	

	6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
	-
	0.00
	-
	0.00
	

	6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	6
	100.00
	2,129,700.00
	100.00
	กองช่าง

	6.3 แผนงานการเกษตร
	-
	0.00
	-
	0.00
	

	รวม
	6
	100.00
	2,129,700.00
	100.00
	

	7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
	
	
	
	
	

	7.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
	6
	75.00
	226,000.00
	90.04
	สำนักปลัด

	7.2 แผนงานงบกลาง
	1
	12.50
	5,000
	1.99
	สำนักปลัด

	7.3 แผนงานสาธารณสุข
	1
	12.50
	20,000
	7.96
	สำนักปลัด

	รวม
	8
	100.00
	251,000.00
	100.00
	

	รวมทั้งสิ้น
	71
	100.00
	16,864,200.00
	100.00
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
(แบบ ผด 02)
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

1.1 แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
ไม่มีโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
ไม่มีโครงการ
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 1.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำธุรกิจออนไลน์
	อบรมให้ความรู้การทำธุรกิจออนไลน์
	20,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1 โครงการ
	
	20,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



  1.4 แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการตลาดรอมฎอน
	จัดกิจกรรมตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
	30,000
	ในพื้นที่ตำบลกะรุบี
	สำนักปลัด 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1 โครงการ
	
	30,000
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล กะรุบี
	ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ ศพด.อบต.กะรุบี
	5,000
	ศพด.
อบต. กะรุบี
	สำนักปลัด (งานการศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย
	อบรมเตรียมความพร้อมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยในปีการศึกษาใหม่
	10,000
	ศพด.
อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด (งานการศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน
	จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน
	10,000
	ในเขตพื้นที่ตำบลกะรุบี
	สำนักปลัด (งานการศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ความสามัคคี การแสดงออกให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลกะรุบี
	100,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด (งานการศึกษา)
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	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	-จัดซื้อจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน
-จัดการเรียนการสอนของ ศพด.
-ค่าหนังสือเรียน
-ค่าอุปกรณ์การเรียน
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	545,400

180,200

8,000
8,000
12,000
17,200
	ศพด. อบต.
กะรุบี
	สำนักปลัด (งานการศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กับเด็ก ศพด.อบต.กะรุบี
	70,000
	ศพด. อบต.
กะรุบี
	สำนักปลัด (งานการศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม))
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
และจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพด.อบต. กะรุบี 
	1,194,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด (งานการศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	อุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกะรุบี
	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนบ้าน กะรุบี
	907,200


	 อบต.กะรุบี

	สำนักปลัด (งานการศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง
	
อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนบ้าน บาโงยือแบ็ง
	
399,000


	 
อบต.กะรุบี

	
สำนักปลัด (งานการศึกษา)
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	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกะพ้อ “เพียรอนุสรณ์”
	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนบ้านวังกะพ้อ “เพียรอนุสรณ์”
	865,000


	 อบต.กะรุบี

	สำนักปลัด (งานการศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	โครงการจัดซื้อเคื่องเล่นสนามในร่มและกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี
	เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามในร่มและกลางแจ้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี
	191,000
	ศพด.อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด (งานการศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	โครงการอบรมภาคฤดูร้อนนักเรียนโรงเรียนตาดีกา"ค่ายคุณธรรม จริยธรรม"
	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและสามัคคี
	30,000
	 อบต.กะรุบี

	สำนักปลัด (งานการศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	12 โครงการ
	
	4,552,000
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2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการกีฬาสี ศพด.อบต.กะรุบี
	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีให้กับเด็ก ศพด.อบต.กะรุบี
	15,000
	ศพด.อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด (งานการศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่อิสลาม
	บรรยายธรรม ทำกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
	10,000
	 อบต.กะรุบี

	สำนักปลัด (งานการศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการเมาลิดสัมพันธ์
	จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ บรรยายธรรม 
อ่านอัลกุรอาน
	70,000
	 อบต.กะรุบี

	สำนักปลัด (งานการศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี
	จัดกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน
	50,000
	 อบต.กะรุบี

	สำนักปลัด (งานการศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการศึกษาและอบรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม
	บรรยายจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม
	70,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน (จัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อละศีลอด)
	จัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อละศีลอด
	90,000
	 อบต.กะรุบี

	สำนักปลัด (งานการศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานตามวิถีอิสลาม
	อบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานตามวิถีอิสลาม
	10,000
	ในเขตพื้นที่ อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด (งานการศึกษา)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	7  โครงการ
	
	315,000
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2.3 แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
ไม่มีโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
	-งานต่ออเติมโถงทานอาหาร
-งานต่อเติมห้องครัว
-งานต่อเติมหลังคา กันสาด
(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
	500,00
	ศพด.อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1 โครงการ
	
	500,000
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว

3.1 แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “แยกก่อนทิ้ง”
	อบรมให้ความรู้ให้กับประชาชน และผู้นำชุมชน
	40,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน/ชุมชน
	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
	100,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	2  โครงการ
	
	140,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	ไม่มีโครงการ
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	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการกะรุบีรัน KARUBI RUN พิชิตเทือกเขาบูโด
	จัดกิจกรรมแข่งขันวิ่ง
	20,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
	300,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตอง
	20,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กะพ้อคัพ
	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
	40,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น
	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น
	5,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอล “กะรุบี คลินิกฟุตบอล”
	จัดกิจกรรมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล
	40,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ตาดีกาสัมพันธ์
	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
	80,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการจัดงานเทศกาลของดี กะรุบี กีตอ Budo Festival
	จัดกิจกรรมการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
	30,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	8 โครงการ
	
	535,000
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3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	ไม่มีโครงการ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




3.5 แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
	4,500
	ในเขตพื้นที่ตำบลกะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	ส่งเสริมและปลูกฝังให้  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
	10,000
	ตำบลกะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	2  โครงการ
	
	14,500
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการเติมฝันเด็กกำพร้า สานสัมพันธ์ไม่รู้จบ
	อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเด็กกำพร้าในเขตพื้นที่ อบต.กะรุบี
	50,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด(งานสวัสดิการสังคม)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ
	อบรมให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
	30,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด(งานสวัสดิการสังคม)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการวันผู้สูงอายุ
	จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาพุทธ
	10,000
	สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 2 ต.กะรุบี
	สำนักปลัด(งานสวัสดิการสังคม)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	3  โครงการ
	
	90,000
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4.2 แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี
	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
	2,000
	ตำบลกะรุบี
	สำนักปลัด(งานสวัสดิการสังคม)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อกรณีโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี
	ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อกรณีโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
	50,000
	ตำบลกะรุบี
	สำนักปลัด(งานสวัสดิการสังคม)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี
	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ สุนัข แมว
	15,000
	ตำบลกะรุบี
	สำนักปลัด(งานสวัสดิการสังคม)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	3  โครงการ
	
	67,000
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4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
	อบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
	10,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด(งานสวัสดิการสังคม)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1  โครงการ
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
 
 
4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	ไม่มีโครงการ
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4.5 แผนงานงบกลาง
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.กะรุบี
	5,640,000

	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด(งานสวัสดิการสังคม)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขต อบต.กะรุบี
	1,514,400
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด(งานสวัสดิการสังคม)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.กะรุบี
	36,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด(งานสวัสดิการสังคม)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
	สมทบงบประมาณให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
	112,000
	ตำบลกะรุบี
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
	เงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตามสมาชิก ตามสัดส่วน
ประชาชน 1 ส่วน
รัฐบาล 1 ส่วน
อปท. 1 ส่วน
	10,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	5  โครงการ
	
	7,312,400
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5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดี

	5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการ”รู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย”
	อบรมให้ความรู้ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต. กะรุบี
	5,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี
	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน, ประชาคมระดับตำบล
	10,000
	หมู่บ้านในเขตตำบลกะรุบี, อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	2  โครงการ
	
	15,000
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5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบต. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมนายกและสมาชิกสภา อบต.กะรุบี
	20,000
	ตำบลกะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
	ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ
	10,000
	ตำบลกะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.กะรุบี
	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต. กะรุบี
	150,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “ท้องถิ่นในดวงใจ”
	อบรมให้ความรู้ให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
	100,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการอบรมคณะกรรมการเลือกตั้ง
	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. ให้กับคณะกรรมการเลือกตั้ง
	15,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
	60,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด
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5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	100,000
	อบต.กะรุบี
	กองคลัง
กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	7  โครงการ
	
	455,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 5.3 แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	ไม่มีโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้าง
ห้องเก็บพัสดุ 
(ต่อจากอาคารพัสดุ)

	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร 

	357,000
	สำนักงาน
อบต.กะรุบี
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน 
จำนวน 3 ห้อง

	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน จำนวน 3 ห้อง
	125,600
	สำนักงาน
อบต.กะรุบี
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	2  โครงการ
	
	482,600
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 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
	6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
ไม่มีโครงการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  
            6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปทุ่งนา ม.8 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820
ตารางเมตร
	662,900
	หมู่ที่ 8
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์พร้อมประตู หมู่ที่ 6 บ้านคอลอกาปะ
	ความสูง 1.50 เมตร ความยาวรวม 18.00 เมตร
	100,000
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการก่อสร้างสะพาน   
บาโล๊ะ หมู่ที่ 5 
	ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ความยาวรวม 20 เมตร 
	150,000
	หมู่ที่ 5
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรังสายทุ่งนา ม.4 - สระน้ำ  ม.3 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร

	436,000
	หมู่ที่ 3,4
	กองช่าง
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6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน
ปะดอโกะ ถึงสะพานปูเย็ง หมู่ 1
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร

	216,800
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.3 บ้านกำปงบารู ต.กะรุบี    อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

	วางท่อระบายน้ำ คสล.
0.40 เมตร พร้อมยาแนว
ความยาว 186 เมตร

	564,000
	หมู่ที่ 3
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	6  โครงการ
	
	2,129,700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
            6.3 แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
ไม่มีโครงการ
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	7.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.กะรุบี
	ฝึกอบรมให้ความรู้ พร้อมภาคปฏิบัติตามโครงการฯ
	70,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล    กะรุบี หลักสูตรทบทวน
	ฝึกอบรมให้ความรู้ พร้อมภาคปฏิบัติตามโครงการฯ
	80,000
	ในเขตพื้นที่ตำบลกะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการฝึกอบรมทบทวน  อปพร. ประจำปี
	ฝึกอบรมทบทวน อปพร.
	20,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และตั้งด่านตรวจร่วมกับ     อำเภอกะพ้อ
	8,000
	ตำบลกะรุบี หมู่ 2
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และตั้งด่านตรวจร่วมกับ     อำเภอ.กะพ้อ
	8,000
	ตำบลกะรุบี หมู่ 2
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกะพ้อ
	อุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกะพ้อ
	40,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	6  โครงการ
	
	226,000
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  7.2 แผนงานงบกลาง
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร เช่น ทาสี ตีเส้นทางเดินรถ ทางเท้า เครื่องหมายจราจรฯ
	5,000
	ตำบลกะรุบี 
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1  โครงการ
	
	5,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



  7.3 แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
	20,000
	อบต.กะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1  โครงการ
	
	20,000
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บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ และงบประมาณ
(แบบ ผด 01)
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ                                                               บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ                             แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                                      องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
บัญชีครุภัณฑ์
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	     1. ครุภัณฑ์สำนักงาน
         -แผนงานบริหารงานทั่วไป
         -แผนงานรักษความสงบภายใน
     2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
         -แผนงานบริหารงานทั่วไป
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
    -แผนงานบริหารงานทั่วไป
     4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
         -แผนงานบริหารงานทั่วไป
	
7
1

1

1

8


	
38.88
5.55

5.55

5.55

44.44
	
168,000.00
3,500.00

60,000.00

45,000.00

87,800.00
	
46.11
0.96

0.16

12.35

24.10


	
สำนักปลัด, กองคลัง
สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด, กองคลัง



	รวม
	18
	100.00
	364,300.00
	100.00
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(แบบ ผด 03)
 
 
 



 
 
 

 
 แบบ ผ.03


บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
	แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงชนิดหนัง
ด้านหลังผนักพิงเชื่อมแป้นเหล็ก 4 จุด
(ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนด
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ)
	เก้าอี้จัดเลี้ยงชนิดหนัง             
จำนวน 15 ตัว
	10,500
	อบต. กะรุบี

	สำนักปลัด
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	2
	จัดซื้อเก้าอี้ชุดรับแขก
	เก้าอี้ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
-โซฟา 3 ที่นั่ง 1 ตัว
-โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว
-โต๊ะกลาง 1 ตัว
	30,000
	อบต. กะรุบี

	สำนักปลัด
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แบบ ผ.03


	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	เครื่องปรับอากาศ

	1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 25,300 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
	47,000


32,000
	อบต. กะรุบี

	สำนักปลัด
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	4
	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง 90 ซม. สูง 180 ซม. จำนวน 1 ใบ
	8,000
	อบต. กะรุบี
	สำนักปลัด
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	5
	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 
(ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนด
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ)
	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 
ขนาด 
(ก X ย X ส ) 45 X 150 X 75 ซม.
จำนวน  7 ตัว
ขนาด
(ก X ย X ส ) 60 X 150 X 75 ซม.
จำนวน  2 ตัว


	16,500
	อบต. กะรุบี

	สำนักปลัด
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	6
	พัดลมติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 
จำนวน  8  ตัว

	พัดลมติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 
จำนวน  8  ตัว

	16,000
	อบต. กะรุบี

	สำนักปลัด
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	7
	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง90 ซม. สูง 180 ซม. จำนวน 1 ใบ
	8,000
	อบต. กะรุบี

	กองคลัง
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	รวม
	7  รายการ
	
	168,000
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แบบ ผ.03

แผนงานรักษาความสงบภายใน

	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง 90 ซม. สูง 86 ซม. จำนวน 1 ใบ
	3,500
	อบต. กะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	[image: C:\Users\NCS201~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA6F2.tmp.png]
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1  รายการ
	
	3,500
	อบต. กะรุบี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  
(ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนด
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ)

	รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  
จำนวน 1 คัน 
	60,000
	อบต. กะรุบี

	สำนักปลัด
	
	
	
	[image: C:\Users\NCS201~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA72C.tmp.png]
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1  รายการ
	
	60,000
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แบบ ผ.03


3. ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
	แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 
(ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนด
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ)

	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง
	45,000
	อบต. กะรุบี

	สำนักปลัด
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	รวม
	1  รายการ
	
	45,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











31

แบบ ผ.03

4. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
	แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
	-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน 2 เครื่อง  
	34,000
	อบต. กะรุบี

	สำนักปลัด
	
	
	
	[image: C:\Users\NCS201~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA72C.tmp.png]
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
	-แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
	7,600
	อบต. กะรุบี

	สำนักปลัด
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	3
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
	-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
จำนวน 2 เครื่อง
	5,000
	อบต. กะรุบี

	สำนักปลัด
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แบบ ผ.03


        แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

	-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter และ Custom
จำนวน 2 เครื่อง
	8,600
	อบต. กะรุบี

	สำนักปลัด
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แบบ ผ.03


   แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง
	22,000
	อบต.กะรุบี
	กองคลัง
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	6
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

	-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter และ Custom
จำนวน 2 เครื่อง
	4,300
	อบต.กะรุบี
	กองคลัง
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แบบ ผ.03


   แผนงานบริหารงานทั่วไป

	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
	-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
จำนวน 1 เครื่อง
	2,500
	อบต.กะรุบี
	กองคลัง
	
	
	
	[image: C:\Users\NCS201~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA741.tmp.png]
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
	-แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
	3,800
	อบต.กะรุบี
	กองคลัง
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	รวม
	8  รายการ
	
	87,800
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